**2013 軟體創作達人暑期成長營第一階段專案開發**

**第2次輔導諮詢討論紀錄表**

日期：102年 07月 23日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案題目 | 簡易人流計數器APP | | | | |
| 專案題目代號 | MC01 | 團隊名稱 | DSGer | 輔導老師 | 許顯達 經理 |
| 討論內容   1. 與許經理連絡確認此專案的開發細項    1. 取得45度角與水平方向的測試影片    2. 最後決定採用45度角的拍攝方式進行開發    3. 確認先以C++版本之OpenCV開發，完成演算法後，在Porting到Android版本，並採用Android NDK與 JNI開發方式，減少Porting時間。    4. 確認8/2(五)早上，許經理將親赴本校進行面對面會議討論 2. 確認本團隊目前進度    1. 完成背景取得與更新演算法    2. 完成前景邊界取出之演算法    3. 正進行利用前景邊界資訊取得人頭位置之辨識演算法    4. 預計8月初完成至人的追蹤與計數 | | | | | |