2014.7.9星期三 開會內容

1.檔案命名：

主要檔案：

index.html

manifestHost.webapp

manifest.appcache

fallback.html

資料夾：

img, js, css

img裡面的檔案：

icon.png

js裡面的檔案（只能有變數與function）：

setting.js //放入主要setting開關的function

getInfo.js /\*取得感測器資料的API，一定有return，不管物件或值都可，function內的parameters請考慮別人呼叫這個function會傳入什麼parameters\*/

listener.js //所有的堅看function

userScenes.js //使用者（用戶）自定義的腳本的function

defaultScenes.js //預設的情境function

temp.js //暫時未分類的function

css裡面的檔案：

main.css

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | setting.js | B | getInfo.js | C | listener.js |
| 1 | setWifi(); | 1 | getAmbientLight(); | 1 | batteryEventListener(); |
| 2 | setGps(); | 2 | getLocation(); | 2 | locationEventListener(); |
| 3 | setWap();//行動網路 | 3 | getDeviceOrientation();//三軸加速器 | 3 | distanceEventListener(); |
| 4 | setDeviceTime(); | 4 | getDistance(); | 4 | ambientLightEventListener(); |
| 5 | setScreenLight(); | 5 | getDeviceTime(); | 5 | deviceTimeEventListener (); |
| 6 | setBluetooth(); | 6 | getTimeZone(); | 6 | deviceSpeedListener(); |
| 7 | setSound(); | 7 | getSchedule(); | 7 |  |
| 8 | setVibration(); | 8 | getBlackList(); | 8 |  |
| 9 |  | 9 | getGooglePlace(); | 9 |  |

期中目標：

沒有使用者自定義情境的「裝置自動化狀態調整ＡＰＰ」

工作分配：

7/11繳交：

洪健哲：B1, C4, A2~8, B5, C5, B9

吳承翰：B4, C1, C3, A1,B7, B8

黃詩豪：B2, B6, C2

7/11~7/15：增加預設情境

7/15~7/19：ＡＰＰ整合優化、測試